PRZEDMIAR ROBÓT

REMONT DROGI GMINNEJ W MAŁASZOWICACH

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Pozycja wg specyfikacji | Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych | Jednostka nazwa ilość | | Cena jednostkowa | Wartość |
| x | x | x | x | x | x | x |
| 1 | D-01.01.01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych w terenie równinnym 0,345 | km | 0,345 |  |  |
| 2 | GG-00.11.02 | Inwentaryzacja geodezyjna przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych – w celu zachowania istniejącej niwelety drogi | Kpl | 0,35 |  |  |
| 3 | D-04.01.01 | Wykonanie koryta na głębokość 80,0 cm (w celu wymiany gruntu) grunt kat. III z wywozem urobku i utylizacją na składowisko wykonawcy 1.337,0+ 50,0 (wjazdy i rozjazdy)+35,0x4,0 = 1.527,00 m2 | m2 | 1.527,00 |  |  |
| 4 | D-04.01.01 | Wyrównanie, profilowanie i zagęszczenie dna koryta | m2 | 1.527,00 |  |  |
| 5 | D-04.02.01 | Wykonanie warstwy odsączającej z piasku średnioziarnistego z zagęszczeniem mechanicznym o grubości warstwy 40,0 cm po zagęszczeniu wraz z kosztami zakupu, transportu i wbudowania | m2 | 1.527,00 |  |  |
| 6 | D-04.04.04 | Wykonanie podbudowy z mieszanki tłuczniowej bazaltowej 0/63 o grubości 25 cm po zagęszczeniu | m2 | 1.527,00 |  |  |
| 7 | D-08.01.02 | Ułożenie krawężnika betonowego 15x30x100 wraz z ławą betonową z oporem o przekroju 0,07 m3/mb. Beton B-15 – krawężnik stojący 740,00 m | m | 740,00 |  |  |
| 8 | D-08.01.02 | Ułożenie krawężnika betonowego 15/22 wraz z ławą betonową z oporem o przekroju 0,006 m3/mb. Beton B-15 – krawężnik najazdowy 50,00 m | m | 50,00 |  |  |
| 9 | D-08.03.01 | Ułożenie obrzeża betonowego 30/8 na ławie betonowej 0,03 m3/mb | m | 16,00 |  |  |
| 10 | D-05.03.23a | Ułożenie nawierzchni ulicy i wjazdów z betonowej kostki brukowej kolor grafit 8 cm na podsypce cem.-piask. | m2 | 1.527,00 |  |  |
| 11 | D-03.02.01a | Wykonanie regulacji zaworów (z wymianą skrzynek) | szt. | 12,00 |  |  |
| 12 | D-06.03.01 | Wyrównanie, wyprofilowanie pobocza z gruntu odłożonego z koryta drogi | m2 | 335,00 |  |  |
| **OGÓŁEM WARTOŚĆ ROBÓT** | | | | | |  |
| **PODATEK VAT 23%** | | | | | |  |
| **OGÓŁEM WARTOŚĆ BRUTTO** | | | | | |  |